Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | - El Back-End en ASP.NET Core se encuentra implementado y operativo, con: - API REST estructurada por dominios (autenticación, usuarios, planes, eventos, pagos, etc.). - Integración con SQL Server para persistencia de datos. - Seguridad basada en JWT, control de roles (user, admin, superadmin) y planes (free, basic, premium, gold). - Servicios en segundo plano (background services) para tareas automáticas, como: - Cierre y limpieza de eventos finalizados. - Revisión y degradación de suscripciones vencidas. - El Front-End en Next.js y TailwindCSS está desarrollado e integrado con el backend. El frontend se encuentra desplegado en Vercel, consumiendo directamente la API del backend. Entre los flujos principales implementados destacan: - Registro y login de usuarios. - Gestión básica de eventos (crear, listar, publicar/despublicar). - Visualización pública de eventos y carrusel. - Selección de planes y flujo de pago inicial con Mercado Pago (estructura preparada en backend). - La integración entre ambos componentes (frontend en Vercel y backend) ya se encuentra funcionando, con: - Consumo de endpoints protegidos con JWT. - Manejo de sesiones mediante tokens de acceso y refresh. - Configuración de CORS y variables de entorno para apuntar al backend desde el entorno desplegado. Actualmente, me encuentro en una etapa de pruebas y ajustes de calidad (QA), donde estoy corrigiendo detalles en autenticación, validaciones y mensajes de error, además de refinar aspectos visuales en la interfaz. He cumplido los objetivos planteados en diseño, desarrollo e integración con la base de datos. Se realizaron ajustes menores en la planificación principalmente para ampliar el tiempo dedicado a pruebas y despliegue. En términos generales, el avance se mantiene constante y dentro de los tiempos definidos en la carta Gantt. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Completar las pruebas unitarias y funcionales más relevantes para validar la calidad del sistema (autenticación, control de roles/planes, creación y gestión de eventos, flujo de compra). - Elaborar la documentación técnica inicial (arquitectura, modelos de datos, principales endpoints, seguridad y despliegue). - Avanzar en el manual de usuario, a partir de la versión ya desplegada de la aplicación. |
| Metodología | Continúo utilizando una metodología ágil, trabajando con sprints cortos y control de versiones en GitHub. En esta etapa: - Se priorizaron actividades de integración y QA (pruebas de API, conexión con frontend y despliegue). - Se realizaron iteraciones frecuentes sobre autenticación, roles y despliegue (backend + frontend en Vercel). - Se ajustó la planificación para reservar más tiempo al aseguramiento de calidad y pruebas sobre la aplicación ya publicada. |
| Evidencias de avance | Como evidencias para este informe de avance presentaré: - Aplicación desplegada: - Frontend de CuponME activo en Vercel, conectado al backend en producción/desarrollo (según entorno). - Se puede acceder al flujo completo: registro, inicio de sesión, visualización de eventos y gestión básica según rol/plan. - Capturas de pantalla y/o video demostrativo donde se muestre: - Proceso de registro/login. - Panel o vistas de gestión de eventos (crear, listar, publicar). - Vista pública de eventos y carrusel. - Ejemplo de consumo de la API (pruebas en Postman). - Estructura del backend y base de datos: - Diagrama del modelo de datos en SQL Server (tablas principales: usuarios, eventos, planes, órdenes). - Fragmentos representativos de código del backend (controladores, servicios y configuración de JWT/roles). - Repositorio en GitHub (o similar) con el código fuente del backend y frontend, incluyendo manejo de control de versiones y branches (PRIVADOS). Estas evidencias dan cuenta de que el proyecto no solo está desarrollado a nivel de código, sino que también se encuentra integrado, desplegado y probado en un entorno real, lo que permite validar flujos completos de uso. Desde la perspectiva de la disciplina de Ingeniería en Informática, se han resguardado la calidad y buenas prácticas mediante: - Aplicación de arquitectura por capas (API, aplicación, dominio, infraestructura). - Uso de herramientas especializadas (SQL Server, .NET, Next.js, Tailwind, Postman). - Pruebas de endpoints y autenticación, y revisión de flujos críticos (login, autorización, creación de eventos, compras). - Control de código mediante sistema de versiones (Git/GitHub) y despliegue en un entorno real (Vercel). |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo. Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.. Plan de Trabajo |
| --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones Full-Stack | Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales | PC, Internet, Pauta Duoc UC | 1 semana | Jose Romero | La precisión de requisitos dependió de la retroalimentación del docente | Completado | Ninguno |
| Diseño de sistemas y gestión de BD | Diseño de arquitectura y modelo en SQL Server | SQL Server, Draw.io, Visual Studio Code | 1 semana | Jose Romero | Experiencia previa facilitó el modelado | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software seguro | Implementación del Back-End con ASP.NET Core y JWT + Roles | Visual Studio, .NET SDK, SQL Server | 2 semanas | Jose Romero | La integración de seguridad requirió iteraciones adicionales (roles, planes, refresh tokens) | Completado | Se ajustó el tiempo para pruebas de autenticación y autorización |
| Interfaces y UX | Implementación del Front-End con Next.js + TailwindCSS | VS Code, Next.js, Tailwind, Vercel | 2 semanas | Jose Romero | Flujo principal implementado: Login, Registro, gestión básica de eventos, vista pública y carrusel | Completado (con ajustes visuales menores en curso) | Se mantienen iteraciones menores de diseño y usabilidad sobre la versión ya desplegada |
| Aseguramiento de la calidad | Pruebas unitarias y de integración + matriz de riesgos | Postman, docs | 1 semana | Jose Romero | Tiempo limitado para lograr cobertura total; se priorizaron flujos críticos (auth, eventos, pagos) | En curso | Se amplió el tiempo de pruebas antes del cierre, incorporando pruebas sobre el sistema en línea |
| Documentación técnica y gestión de proyectos | Elaboración de documentación técnica y manual de usuario | Word/Docs, pautas Duoc UC | 1 semana | Jose Romero | Depende de la estabilización de funcionalidades e interfaz actual desplegada | En curso / parcialmente no iniciada (manual detallado) | Reprogramada hacia la fase final, para documentar sobre la versión estable del sistema |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo Facilitadores: - Contar con una carta Gantt clara, con tiempos definidos y actividades priorizadas, lo que permitió ajustar sin perder el rumbo del proyecto. - Conocimiento previo en .NET Core, SQL Server y Next.js, lo que facilitó el desarrollo del backend, frontend y su integración. - Uso de metodologías ágiles (sprints cortos, control de versiones en GitHub) que permitieron hacer ajustes oportunos, especialmente en seguridad y despliegue. - Disponer de un entorno de despliegue como Vercel, que permitió validar rápidamente el comportamiento del frontend conectado al backend real. Dificultadores: - La configuración de autenticación con JWT y control de roles/planes fue más compleja de lo previsto (manejo de refresh tokens, cookies seguras, políticas de autorización). - Se presentaron algunos problemas de compatibilidad y configuración al integrar el frontend en Vercel con el backend (CORS, URLs de API, variables de entorno). - Las actividades de documentación y QA demandaron más tiempo que el inicialmente estimado, al trabajar sobre un sistema ya desplegado. Acciones tomadas: - Reforcé la planificación semanal, dividiendo tareas grandes en subtareas más pequeñas (autenticación básica, roles, refresh, pruebas de endpoints, despliegue). - Consulté documentación oficial y probé los cambios primero en entornos de prueba (local y/o desarrollo) antes de aplicarlos a la versión desplegada. - Ajusté prioridades para dedicar más tiempo a pruebas, seguridad y despliegue, asegurando que el sistema integrado (frontend + backend) fuera estable antes de avanzar a documentación final.

Actividades ajustadas o eliminadas Ajustadas: - Se extendió la duración de las pruebas unitarias, funcionales y de integración, con el objetivo de garantizar calidad y seguridad sobre la versión ya desplegada (especialmente en autenticación, gestión de eventos y flujo de pago). - La elaboración del manual de usuario se reprogramó hacia la fase final, ya que depende directamente de la versión estable de la interfaz y de los flujos definitivos de la aplicación. - Se dedicó tiempo específico a tareas de despliegue e integración (configuración de Vercel, CORS, variables de entorno), que no estaban tan detalladas en el plan original. Eliminadas: - No se eliminaron actividades; todas se mantienen vigentes dentro del plan general del proyecto. Justificación: - La extensión de las pruebas fue necesaria para evitar errores en producción y asegurar el correcto funcionamiento del sistema integrado (backend + frontend). - El manual de usuario se reprogramó porque su valor real depende de documentar la versión final y estable del sistema, ya en funcionamiento en Vercel. - El enfoque en despliegue e integración fue clave para contar con una evidencia concreta y funcional del proyecto (aplicación operativa), lo que aporta directamente a la calidad del APT.

Actividades no iniciadas o retrasadas No iniciadas / parcialmente retrasadas: - Documentación técnica formal en el formato final solicitado por Duoc UC. - Manual de usuario completo y detallado. Motivos: - La prioridad en esta etapa fue consolidar la seguridad, la integración y las pruebas del sistema (backend + frontend + despliegue). - Se buscó primero lograr un sistema estable y funcional en un entorno real, de modo que la documentación sea más precisa y fiel a la solución final. Estrategias para avanzar: - Destinar un sprint específico para documentación y QA, con entregables semanales (borradores de documentación técnica, capturas, manual de usuario, etc.). - Utilizar plantillas institucionales de informes técnicos y manual de usuario para agilizar el trabajo y cumplir con el formato requerido por Duoc UC. - Solicitar retroalimentación temprana al docente sobre los primeros borradores de documentación para asegurar que el nivel de detalle y el enfoque sean los adecuados. - Aprovechar la aplicación ya desplegada para documentar a partir de casos de uso reales, lo que facilita capturas de pantalla, pasos del usuario y ejemplos de uso.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.